建质[2009]87

号关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知

各省、自治区住房和城乡建设厅直辖市建委江苏省、山东省建管局新疆生产建设兵团建设局中央管理的建筑企业

为进一步规范和加强对危险性较大的分部分项工程安全管理积极防范和遏制建筑施工生产安全事

故的发生我们组织修定了《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》现印发给你们请遵照执行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

二○○九年五月十三日

危险性较大的分部分项工程安全

管理办法

第一条

为加强对危险性较大的分部分项工程安全管理明确安全专项施工方案编制内容规范专

家论证程序确保安全专项施工方案实施积极防范和遏制建筑施工生产安全事故的发生依据《建设

工程安全生产管理条例》及相关安全生产法律法规制定本办法。

第二条

本办法适用于房屋建筑和市政基础设施工程以下简称

“

建筑工程的新建、改建、扩建、装修和拆除等建筑安全生产活动及安全管理。

第三条

本办法所称危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业

人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分

部分项工程。危险性较大的分部分项工程范围见附件一。

危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案以下简称专项方案

”是指施工单位在编制施

工组织总设计的基础上针对危险性较大的分部分项工程单独编制的安全技术措施文件。

第四条

建设单位在申请领取施工许可证或办理安全监督手续时应当提供危险性较大的分部分项

工程清单和安全管理措施。施工单位、监理单位应当建立危险性较大的分部分项工程安全管理制度。

第五条

施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案对于超过一定规模的危

险性较大的分部分

项工程施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。超过一定规模的危险性较大的

分部分项工程范围见附件二。

第六条

建筑工程实行施工总承包的专项方案应当由施工总承包单位组织编制。其中起重机械

安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的其专项方案可由专业承包单位

组织编制。

第七条

专项方案编制应当包括以下内容

一工程概况危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条

二编制依据相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸国标图集、施工组

织设计

等。

三施工计划包括施工进度计划、材料与设备计划。

四施工工艺技术技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。

五施工安全保证措施组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。

六劳动力计划专职安全生产管理人员、特种作业人员等。

七计算书及相关图纸。

第八条

专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人

员进行审核。经审核合格的由施工单位技术负责人签字。实行施工总承包的专项方案应当由总承包

单位技术负责人及相关专业承包单

位技术负责人签字。

不需专家论证的专项方案经施工单位审核合格后报监理单位由项目总监理工程师审核签字。

第九条

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证

会。实行施工总承包的由施工总承包单位组织召开专家论证会。

下列人员应当参加专家论证会

一专家组成员

二建设单位项目负责人或技术负责人

三监理单位项目总监理工程师及相关人员

四施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人

员、项目专职

安全生产管理人员

五勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。

第十条

专家组成员应当由5

名及以上符合相关专业要求的专家组成。

本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。

第十一条

专家论证的主要内容

一专项方案内容是否完整、可行

二专项方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范

三安全施工的基本条件是否满足现场实际情况。

专项方案经论证后专家组应当提交论证报告对论证的内容提出明确的意见并在论证报告上签

字。该报告作为专项方案修改完善的指导意见

第十二条

施工单位应当根据论证报告修改完善专项方案并经施工单位技术负责人、项目总监理

工程师、建设单位项目负责人签字后方可组织实施。

实行施工总承包的应当由施工总承包单位、相关专业承包单位技术负责人签字。

第十三条

专项方案经论证后需做重大修改的施工单位应当按照论证报告修改并重新组织专家

进行论证。

第十四条

施工单位应当严格按照专项方案组织施工不得擅自修改、调整专项方案。

如因设计、结构、外部环境等因素发生变化确需修改的修改后的专项方案应当按本办法第八条重

新审核。对于超过

一定规模的危险性较大工程的专项方案施工单位应当重新组织专家进行论证。

第十五条

专项方案实施前编制人员或项目技术负责人应当向现场管理人员和作业人员进行安全

技术交底。

第十六条

施工单位应当指定专人对专项方案实施情况进行现场监督

第十七条

对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程施工单位、监理单位应当组织有

关

人员进行验收。验收合格的经施工单位项目技术负责人及项目总监理工程师签字后方可进入下一道

工序。

第十八条

监理单位应当将危险性较大的分部分项工程列入监理规划和监理实施细则应当针对工

程特点、周边环境和施工工艺等制定安全监理工作流程、方法和措施。

第十九条

监理单位应当对专项方案实施情况进行现场监理对不按专项方案实施的应当责令整

改施工单位拒不整改的应当及时向建设单位报告建设单位接到

监理单位报告后应当立即责令施

工单位停工整改施工单位仍不停工整改的建设单位应当及时向住房城乡建设主管部门报告。

第二十条

各地住房城乡建设主管部门应当按专业类别建立专家库。专家库的专业类别及专家数量

应根据本地实际情况设置。

专家名单应当予以公示。

第二十一条

专家库的专家应当具备以下基本条件

一诚实守信、作风正派、学术严谨

二从事专业工作15

年以上或具有丰富的专业经验

三具有高级专业技术职称。

第二十二条

各地住房城乡建设主管部门应当根据本地区实际情况制定专家资格审查办法和管理

制度并建立专家诚信档案及时更新专家库。

第二十三条

建设单位未按规定提供危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施未责令施工

单位停工整改的未向住房城乡建设主管部门报告的施工单位未按规定编制、实施专项方案的监理

单位未按规定审核专项方案或未对危险性较大的分部分项工程实施监理的住房城乡建设主管部门应当

依据有关法律法规予以处罚。

第二十四条

各地住房城乡建设主管部门可结合本地区实际依照本办法制定实施细则。

第二十五条

本办法自颁布之日起实施。原《关于印发

<

建筑施工企业

安全生产管理机构设置及专职

安全生产管理人员配备办法

>

和

<

危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法

>

的通知》

建质

[2004]213

号中的《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》废止。

附件一危险性较大的分部分项工程范围

附件二超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围

附件一

危险性较大的分部分项工程范围

一、基坑支护、降水工程

开挖深度超过3m含3m或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑槽支护、降水工程。

二、土方开挖工程

开挖深度超过3m含3m的基坑槽的土方开挖工程。

三、模板工程及支撑体系

一各类工具式模板工程包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。

二混凝土模板支撑工程搭设高度5m及以上搭设跨度10m及以上施工总荷载

10kN/m2及以上集中线荷载15kN/m2

及以上高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑

工程。

三承重支撑体系用于钢结构安装等满堂支撑体系。

四、起重吊装及安装拆卸工程

一采用非常规起重设备、方法且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程。

二采用起重机械进行安装的工程。

三起重机械设备自身的安装、拆卸。

五、脚手架工程

一搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。

二附着式整体和分片提升脚手架工程。

三悬挑式脚手架工程。

四吊篮脚手架工程。

五自制卸料平台、移动操作平台工程。

六新型及异型脚手架工程。

六、拆除、爆破工程

五、脚手架工程

一搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。

二附着式整体和分片提升脚手架工程。

三悬挑式脚手架工程。

四吊篮脚手架工程。

五自制卸料平台、移动操作平台工程。

六新型及异型脚手架工程。

六、拆除、爆破工程

一建筑物、构筑物拆除工程。

二采用爆破拆除的工程。

七、其它

一建筑幕墙安装工程。

二钢结构、

网架和索膜结构安装工程。

三人工挖扩孔桩工程。

四地下暗挖、顶管及水下作业工程。

五预应力工程。

六采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。

附件二

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围

一、深基坑工程

一开挖深度超过5m含5m的基坑槽的土方开挖、支护、降水工程。

二开挖深度虽未超过5m

但地质条件、周围环境和地下管线复杂或影响毗邻建筑构筑物

安全的基坑槽的土方开挖、支护、降水工程。

二、模板工程及支撑体系

一工具式模板工程包括滑模、爬模、飞模工程。

二混凝土模板支撑工程搭设高度8m及以上搭设跨度18m及以上施工总荷载

15kN/m2及以上集中线荷载20kN/m2及以上。

三承重支撑体系用于钢结构安装等满堂支撑体系承受单点集中荷载

700Kg以上。

三、起重吊装及安装拆卸工程

一采用非常规起重设备、方法且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。

二起重量300kN及以上的起重设备安装工程高度200m及以上内爬起重设备的拆

除工程。

四、脚手架工程

一搭设高度50m

及以上落地式钢管脚手架工程。

二提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。

三架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。

五、拆除、爆破工程

一采用爆破拆除的工程。

二码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气液体或粉尘扩散、易燃易

爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。

三可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全

四文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文

化风貌区控制范围的拆除工程。

六、其它

一施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。

二跨度大于36m

及以上的钢结构安装工程跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。

三开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。

四地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。

五采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。